# 招标公告

1. 招标条件

受常州科维城充新能源有限公司的委托，常州环宇工程项目管理有限公司就汇龙湾光储充场站项目进行公开招标，各潜在投标人可在常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼403室获取招标文件，并于2025年9月3日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

2. 项目概况

2.1招标编号：环宇采公标【2025】 022号

2.2项目名称：汇龙湾光储充场站项目

2.3资金来源：国有资金

2.4项目预算金额：人民币3857656.70元，最高限价：人民币3857656.70元。

2.5服务地址：常州经开区

2.6采购需求：利用常州经开区汇龙湾家园东侧停车场地约1600平方米33个车位进行光储充场站项目建设，新建2000KVA的变电站，架设约577平方米光伏板，光伏交流侧装机容量120kw，同时根据用电负荷情况，安装4台125KW/261kWh储能柜，安装1台不低于600kW分体式拖3台双枪分体终端+1个单枪液冷终端、9台160kW双枪一体式充电桩、1台可支持60kW及以上的一体式V2G充电桩等。

2.7合同履行期限：自收到甲方通知要求进场后60个日历天完成设备安装、施工建设、调试运行等并验收完毕。以双方签章确认的竣工验收单载明时间为安装验收完毕之日。

2.8质保期：自安装验收完毕之日起两年。因质量问题导致维修、换货的，质保期重新起算。

2.9资格审查：资格后审

2.10本次招标不接受联合体投标。

2.11其他特定资格要求：

2.11.1投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质，且具备三级及以上承装（修、试）电力设施许可证。

2.11.2具有有效的安全生产许可证；

2.11.3项目负责人具有有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。

3. 获取招标文件

3.1报名时间：2025年8月14日至2025年8月20日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:00（法定公休日、法定节假日除外）。

3.2报名地点：常州环宇工程项目管理有限公司（常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼403室）。

3.3报名需提供资料

（1）获取招标文件申请表（原件，格式见附件）；

（2）法定代表人身份证明暨授权委托书（原件，格式见附件）；

（3）企业营业执照。

（4）企业资质等级证书。

（5）企业安全生产许可证。

（6）项目负责人的注册建造师证书及注册建造师安全生产考核合格证（B 类证书）。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件领取时间：报名成功同时领取招标文件；

4.2招标文件领取地点：常州环宇工程项目管理有限公司（常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼403室）。

4.3招标文件每套售价500元/标段，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2025年9月3日9时30分，地点为：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼413室。

5.2递交方式：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼413室，逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。纸质文件递交。

6. 开标时间及地点

开标时间：2025年9月3日9时30分

开标地点：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼413室。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在经开区管委会官网及代理公司平台发布。

8. 联系方式

招标人：常州科维城充新能源有限公司

地址：常州经开区七区上东17幢东方大厦15楼

联系人：王先生

电话：0519-89863970

招标代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司

地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼

联系人：周工、陆工

电话：0519-86310937

### 附件1：

获取招标文件申请表

项目名称：汇龙湾光储充场站项目

项目编号：环宇采公标【2025】 022号

我方经仔细研究，在充分理解并完全同意项目招标公告的基础上，现委托 （被授权人的姓名）参与本项目的投标工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 我单位在此声明，申请文件中所提交的资料在各方面都是完整的，真实的和准确的，如出现不完整，不真实，不准确的资料，我方愿意承担由此引起的一切后果。 申请单位（公章）： 法人代表人（签字或盖章）：

投标单位：

被授权委托人： 联系电话：

接收招标文件指定电子邮箱：

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构领取招标文件时现场填写。

日期： 被授权人签字：

*注：投标单位应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

### 附件2：

法定代表人身份证明暨授权委托书

招标人：

本授权委托书宣告：本人         （姓名）系（投标人名称） （单位）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，参与（项目名称）的采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名或盖章：

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日   期：     年    月    日

注意事项：

1、如法定代表人参加投标，需附法定代表人有效期内的第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、如非法定代表人参加投标，需附法定代表人有效期内的第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人有效期内的第二代居民身份证复印件（正反面）。